プロジェクト文書

| PJ番号 | PJ-2023-0041 |
| --- | --- |
| 業務分類 | 2-1 プロジェクト文書 |
| プロジェクト名 | 第二工場3号ライン 段取り時間短縮プロジェクト |
| 状態 | 完了 |
| 開始日 | 2022年10月1日 |
| 終了予定日 | 2023年3月31日 |
| 終了日 | 2023年3月31日 |
| 主管部門 | 第二工場 生産技術課 |
| 最終更新日 | 2023年4月18日 |

体制

| 枠 | 氏名 | 社員番号 | 所属（当時） |
| --- | --- | --- | --- |
| 責任者 | 松本 浩二 | 20102 | 第二工場 生産技術課 課長 |
| 主担当 | 井上 健一 | 20874 | 第二工場 生産技術課 |
| 副担当 | 岡本 亮 | 21302 | 第二工場 製造課 3号ライン |
| 副担当 | 西田 由佳 | 22015 | 第二工場 品質保証課 |
| 副担当 | 長谷川 誠 | 20561 | 第二工場 設備保全課 |

1. 背景

3号ラインは多品種少量の生産を担っており、品種切替の回数が月20回を超える。切替のたびにラインが停止するため、段取り時間が稼働率を押し下げる主因となっていた。

2. 目的

3号ラインにおける品種切替時の段取り時間を短縮し、稼働率を向上させる。

3. 実施内容

(1) 段取り作業の分析

品種切替時の作業を動画で記録し、内段取りと外段取りに分類した。内段取りのうち外段取り化できる作業を洗い出した。

(2) 治具の改良

位置決め治具をワンタッチ式に変更し、締結作業を削減した。設備保全課が治具の設計と取り付けを担当した。

(3) 作業標準の見直し

改良後の手順を作業標準書に反映し、製造課の作業者に教育を実施した。

4. 成果

表1　段取り時間の変化

| 項目 | 実施前 | 実施後 | 削減率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 段取り時間（1回） | 48分 | 29分 | 40% |
| 切替回数（月） | 22回 | 22回 | — |
| 段取り時間（月計） | 1,056分 | 638分 | 40% |

表2　稼働率の変化

| 期間 | 稼働率 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 2022年4〜9月平均 | 81.2% | 実施前 |
| 2023年1〜3月平均 | 85.6% | 実施後 |

段取り時間は1回あたり19分短縮し、稼働率は4.4ポイント向上した。

一方、段取り後の立ち上がりで加工不良が出る事象は解消しなかった。主軸周辺の音と振動に変化が出たときに発生しやすい傾向が現場で観察されたが、原因の特定には振動の計測が必要とされ、本プロジェクトでは扱わなかった。

以上